แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสายป่ายาง หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม. | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 665,000 | ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๒. ๓. | ก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่ตง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. สายไสจิก- คูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 198 หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. | 554,400 560,000 | - 560,000 | - 280,000 | - - | - - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๔. ๕. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายไสจิก- โคกพร้าว หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | - - | 560,000 - | 560,000 560,000 | 560,000 - | 952,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในกาคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 6. 7. | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม- ปลักไม้แก่น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. | 560,000 - | 560,000 560,000 | 560,000 378,000 | - - | - - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในกาคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 8. 9. | ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-นายสุมล หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบูรณ์- กำโหม หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑90 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 1,710 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 6,840 ตร.ม. | 532,000 560,000 | - 560,000 | - 560,000 | - 560,000 | - 2,548,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในกาคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 10. 11. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ-ประเวศ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นปราง- บ้านนายนุกูล หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 5,800 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 2,130 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 8,520 ตร.ม. | - 5,800,000 | 980,000 - | 980,000 - | 980,000 - | 1,120,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 12. 13. | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-ทุ่งข่า หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนจันทร์(ครูคม)- นาเพรง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 940 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม. | - - | 560,000 560,000 | 560,000 560,000 | 560,000 560,000 | 952,000 952,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในกาคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 14. 15. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสูง-ห้วยยูง หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกสุนันทา- นาท้อน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 835 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,340 ตร.ม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. | - 210,000 | 560,000 - | 560,000 - | 560,000 - | 658,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 16. 17. | ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเทพชนะ-สามแยก ต้นไทร หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเกษม-คลองหวด หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 735 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,340 ตร.ม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. | - 470,400 | 560,000 - | 560,000 - | 560,000 - | 378,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 18. 19. | ก่อสร้างถนน คสล.สายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายพรชัย-แยกบ้านครูฉู หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๓,440 ตร.ม. | - - | 560,000 560,000 | 588,000 560,000 | - 560,000 | - 728,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 20. 21. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 2,720 ตร.ม. | - 560,000 | 700,000 560,000 | - 560,000 | - 224,000 | - - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 22. 23. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานรักจันทร์-ถ้ำดิน หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-พรุโอน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙20 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,680 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 635 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 2,540 ตร.ม. | - - | 560,000 560,000 | 560,000 560,000 | 560,000 658,000 | 896,000 - | ถนน คสล ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 24. | ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนายจรุง-แยกบ้าน นางละมัย หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม | - | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 2,800,000 | ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 25. 26. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายยางด้วน- ยางทอง หมู่ที่ 1 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายเจ็ดหลุม(ทางเข้าบ้านลุงจิต-ลุงย้วน) หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 70๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 70๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 560,000 | - - | - - | 560,000 - | ถนน ลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 27. 28. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย หมู่ที่ 2 บุกเบิกก่อสร้างถนน สายเลียบคูปลักเปลี้ย (ตอน 2) หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,2๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | 290,500 - | - - | - - | - 2,352,000 | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 29. 30. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้าน นายเทิ่ม-ป้าแจ้ว หมู่ที่ 3 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนาย จันพรหม-ห้วยใหญ่(บ้านนายไพฑูรย์) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | - - | - - | - 1,200,000 | - - | 800,000 - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 31. 32. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายไสเสือขบ(บ้านนายชบ-บ้านนางถนอม) หมู่ที่ 3 บุกเบิกก่อสร้างถนน สายไสสงบ(บ้านนางอบ) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 20๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 800,000 160,000 | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 33. 34. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายน้ำยาว-นาท้อน หมู่ที่ 3 บุกเบิกก่อสร้างถนน สายน้ำยาว-ไสสงบ(บ้านนายจันพรหม-บ้านนายสร้าง) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,2๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | - 400,000 | 960,000 - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 35. 36. | บุกเบิกถนนสายไสสงบ-ป่าพร้าว หมู่ที่ 3 บุกเบิกก่อสร้างถนน สายตลาดเสาร์-นาหวด(ฝาย ม.8) หมู่ที่ 4,8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | - 1,200,000 | 800,000 - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 37. 38. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายนาหวด-ม.8 หมู่ที่ 4 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายขุ้ย-นายเชย(บ้านโกกรั้ง)ในลุ่ม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | - - | - - | 1,200,000 560,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 39. 40. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายบ้านนายเจี้ยม-นุกูล หมู่ที่ 4 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายอุดมศิลป์-นาหวด หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 6๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร | - - | 480,000 - | - - | - - | - 1,600,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 41. 42. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายบ้านนายชำนาญ-นายสมพงศ์ หมู่ที่ 4 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายณรงค์-ฉัตรชัย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,79๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 750,000 - | - - | - - | - 800,000 | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 43. 44. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายบ้านนายเจน-ป้าแวง หมู่ที่ 4 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายสถานธรรม-วัดป่าเรียน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | - - | - - | - - | 800,000 - | - 800,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 45. 46. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายสวนจันทร์(ครูคม)-นางเพรง หมู่ที่ 5 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้าน ป้าหุ้ย-นายสง่า หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร | 800,000 - | - - | - 350,000 | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 47. 48. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายไมตรี-บ้านนายวิโชค หมู่ที่ 6 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายผู้ใหญ่โมย-นายเจ้ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 จุด | 800,000 447,000 | - - | - - | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 49. 50. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายอุดร-บ้านนายจรินทร์ หมู่ที่ 6 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมชาย-บ้านนายวิชิต หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 2,000,000 | - - | 800,000 - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 51. 52. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านสะพานสูง-ห้วยยูง (ตอน 2) หมู่ที่ 6 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านลุงเนียน-เขาปริง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร | 300,000 - | - - | - - | - - | - 1,500,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 53. 54. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายนาท้อน-โคกพร้าว หมู่ที่ 7 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านตาหวาด หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 800,000 | 1,000,000 - | - - | - - | ถนนลูกรัง ความยาวของถนนที่สร้างได้ | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 55. 56. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายสามแยกหมอแก้ว-เขาซอ หมู่ที่ 7 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายเกลื่อน-เขาซอ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,92๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 1,600,000 800,000 | - - | - - | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 57. 58. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายข้างอนามัยนาท้อนหมู่ที่ 7 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายพล-บ้านนายโชคหมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | - - | - - | 500,000 240,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 59. 60. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านป้าเจี้ยม-บ้านนายสมพงศ์ หมู่ที่ 8 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังวัดปากเจา-สวนยางป้าเจ้อ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | - - | 1,500,000 - | - 1,500,000 | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 61. 62. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนางประนอม-คลองหวด หมู่ที่ 8 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านนายสกล-บ้านนายกิตติพงศ์ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 1,000,000 | - - | - - | 1,500,000 - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 63. 64. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายพรุโอน-นายประดี หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายแยกต้นไทร-ห้วยชาม หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด | 300,000 - | - - | - - | - 1,500,000 | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 65. 66. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายห้วยจันทร์-พรุโอน หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายสามแยกรักจันทร์(บ้านนายอีด)-ไผ่ตง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,50๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 1,00๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | 500,000 - | - 1,000,000 | - - | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 67. 68. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายโกแต้ว-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายวังปราง(ข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน1 จุด บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 1 จุด | 150,000 - | - 2,000,000.- | - - | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 69. 70. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายท้ายเน่า-นาท้อน(บ้านนายเจียก-หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายห้วยตาแจ้ง-บ้านนายโมทย์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด | - - | 1,000,000.- - | - 1,000,000.- | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 71. 72. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายถ้ำดิน-อุทยาน หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายสามแยกต้นตอ-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 1 จุด | - - | 400,000 - | - - | - 2,500,000 | - - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 73. 74. | บุกเบิกก่อสร้างถนนสายหน้าถ้ำ- เขาดิน พรุโอน หมู่ที่ 9 บุกเบิกก่อสร้างถนนสายหลังถ้ำ(บ้านโกแต้ว)-ถนนสายสะพานขิน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 2,5๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 1 จุด บุกเบิกก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 1,500,000 | - - | - - | 2,500,000 - | ถนนลูกรัง ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 75. 76 | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบล ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-9 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคูคึกฤทธิ์(โคกพร้าว) หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถสัญจรไปมาได้ ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด | 1,000,000 - | 1,000,000 - | 1,000,000 - | 1,000,000 - | 1,000,000 ๑,๖๒๐,๐๐๐ | ถนนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม สะพาน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐	๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 77. 78. | ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหวด หมู่ที่ 4,8 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองรางปูน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ความยาว 25 เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด | - - | - - | - ๒,๑๔๒,๐๐๐ | - - | ๑,๖๒๐,๐๐๐ - | สะพาน คสล. สะพาน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 79. 80. | ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเจา หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๘ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด | - - | - - | - - | ๑,๙๔๔,๐๐๐ - | - ๑,๙๔๔,๐๐๐ | สะพาน คสล. สะพาน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 81. 82. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย ชะอม-ปลักผึ้ง หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐ x๖เมตร | - - | - - | - - | ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 83. 84. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย ปลักปลา-ไสสับ(คูน้ำใส) หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายน้ำยาว-ไสสงบ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.๘๐ x ๑.00 เมตร จำนวน 3 จุด พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบ อบต.กำหนด | - 370,000 | - - | - - | - - | ๓๔๘,๐๐๐ - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 85. 86. | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายกำโหม-นายสุมล(บริเวณบ้านนายวิชัย โยมมาก) หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายน้ำยาว-จันนา(คูลูกหิน) หมู่ที่ ๒,3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่ง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ สำเร็จรูป ขนาด ๒- ๑.5๐ x๑.5๐ ยาว 7 เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร | - - | - - | - 400,000 | 350,000 - | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 87. 88. | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองสมุทรเหนือ หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายน้ำยาว-ไสสงบ(บริเวณบ้านนายโสภณ ถึงพร้อม) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 2-๑.5๐ x๑.50 ยาว 7 เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 2-๑.5๐ x๑.50 ยาว 7 เมตร | - - | - - | - - | 400,๐๐๐ - | - 400,000 | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 89. 90. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนทางหลวง(บริเวณบ้านนายวิจิตร สมคิด) หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนางล้อม-นายจรัญ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๖ เมตร | - - | - - | ๓๐๐,๐๐๐ - | - ๓๔๘,๐๐๐ | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 91. 92. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด หมู่ที่ ๖,๙ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๒.๔๐x๖ เมตร | - - | - - | ๓๔๘,๐๐๐ - | - ๕๙๐,๐๐๐ | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 93. 94. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายห้วยยูง-ท่าสวนจันทร์ หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร | - - | - - | - - | ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 95. 96. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยตาสี- บ้านนาท้อน หมู่ที่ ๗ (ถนนสายปากเจา-เขาดิน) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยลุงเล็ก หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๒.๔๐x๖ เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ - ๑.5๐ x๑.50 ยาว 7 เมตร | - - | - - | 348,000 - | - - | - 400,000 | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 97. 98. | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ห้วยบ้านนายโสภณ หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ สำเร็จรูป ขนาด 2-๑.5๐ x๑.5๐ยาว 7 เมตร ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร | - - | - - | - ๓๔๘,๐๐๐ | 400,000 - | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. ท่อเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | แบบ ผ.๐๒ ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570(บาท) |  |  |  |
| 99. 100. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ห้วยบ้าน นายสามารถ หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐x๖ เมตร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด จำนวน 1 แห่ง | - - | - 980,000 | ๓๔๘,๐๐๐ - | - - | - - | ท่อเหลี่ยม คสล. จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 101. 102. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำใช้ทั่วถึงในหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบประปาบ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - 5๐๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ - | ๒๕๐,๐๐๐ - | ๒๕๐,๐๐๐ - | ๒๕๐,๐๐๐ - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 103 104. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยลุ่มขวัญข้าว หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำใช้ทั่วถึงในหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด จำนวน ๑ แห่ง | - 1,110,000 | - - | - - | - - | ๑๕๐,๐๐๐ - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 105. 106. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสายปลักปลา- นาเพรง หมู่ที่ ๒ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน(ถนนสายสวนจันทร์-นาท้อน) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร | - 27,000 | ๖๕,๐๐๐ - | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 107. 108. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ปรับปรุงระบบประปาบ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน ๑ แห่ง | 400,000 - | - - | - - | - - | - ๙๘๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | แบบ ผ.๐๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 109. 110. | ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายตลาดเสาร์-นาหวด หมู่ที่ ๔ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ระยะทาง 700 เมตร ปรับปรุงระบบประปาบ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - 400,000 | - - | - - | - - | ๕๐,๐๐๐ - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 111. 112. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน(ถนนสายหน้าวัดสวนจันทร์) หมู่ที่ ๕ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน(ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านระยะทางยาว 740 เมตร ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางยาว 1,322 เมตร | 73,000 134,000 | - - | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 113. 114. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน(ถนนสายนายอดุลย์ - นายสถิน) หมู่ที่ 6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บริเวณศาลาตีนเป็ด) หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านระยะทางยาว 665 เมตร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน ๑ แห่ง | 75,500 - | - 980,000.- | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 115. 116. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บริเวณคลองชาลี) หมู่ที่ 6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน ๑ แห่ง ปรับปรุงระบบประปาบ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - 400,000 | 980,000 - | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 117. 118. 119 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บริเวณบ้านผู้ช่วยจรวย) หมู่ที่ 7 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ถนนสายเข้าน้ำตกสุนันทา) หมู่ที่ 8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด จำนวน 1 แห่ง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านระยะทางยาว 610 เมตร ปรับปรุงระบบประปาบ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม)ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - 59,500 400,000 | - - - | ๙๘๐,๐๐๐ - - | - - - | - - - | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 120. ๑21. | ขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบลตั้งแต่ หมู่ที่ ๑-๙ ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ในตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค และใช้เพื่อการเกษตร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนยามวิกาล | ขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบลตามความเดือดร้อนและความต้องการใช้น้ำของประชาชน ขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในถนนสายต่าง ๆ ทั้งตำบล | - ๓๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่มีมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ทึ่ได้รับการติดตั้งและซ่อมแซม | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีไฟฟ้าส่องทางตามทางแยกทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 122. ๑23. | ขุดลอกคูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ขุดลอกคูน้ำใส หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ | ขุดลอกผัก คูคึกฤทธิ์ จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกคลองคูน้ำใส จำนวน 1 แห่ง | - - | - - | ๒๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- | - - | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 124. ๑25. | ขุดลอกคูน้ำใส (ซอยน้ำยาว-ไสสงบ) หมู่ที่ 3 ขุดคูระบายน้ำ บริเวณข้าง วัดบ่อกรูด หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับราษฎรในพื้นที่ | ขุดลอกคูน้ำใส (ซอยน้ำยาว-ไสสงบ) จำนวน 4 จุด ขุดคูระบายน้ำบริเวณข้าง วัดบ่อกรูด จำนวน ๑ แห่ง | - - | - 100,000 | ๒๐๐,๐๐๐ - | - - | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑26 ๑27. | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองเจา หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 3 จุด ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด | - - | - - | 1,500,000.- 5๐๐,๐๐๐.- | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 128. ๑29. | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองคูพม่า หมู่ที่ 7 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณวัดปากเจา หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - - | 800,000.- - | - - | - 800,000.- | - - | จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 130. ๑31. | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองคูพม่า หมู่ที่ 7 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาแจ้ง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 5 จุด ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | 1,500,000.- - | - 500,000.- | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑32. ๑33. | ขุดคูระบายน้ำลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย หมูที่ 2 ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังบริเวณวัดปากเจา หมู่ที่ 8 | เพื่อเป็นการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณวัดปากเจา | ขุดคูระบายน้ำจากลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย ระยะทาง 500 เมตร ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - 300,000.- | - - | - - | - - | 50,000.- - | คูระบายน้ำ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ สามารถป้องกันการพังทลายของดินได้ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑34. ๑35. | ก่อสร้างรางระบายน้ำสายสามแยกนางเนียบ-ไสป่าอม หมู่ที่ 8 ฝังท่อระบายน้ำท่านายสมพงศ์ หมู่ที่ 8 | เพื่อเป็นการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ อบต.กำหนด ยาว 700 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด | - - | - - | 70,000.- 10,000.- | - - | - - | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | สามารถระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑36. 137. | โครงการซ่อมสร้างถนน สายชะอม - ปลักผึ้ง หมู่ที่ 1 โครงการซ่อมสร้างถนนสายสามแยกต้นปราง-บ้านนายนุกูล หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ซ่อมสร้างถนน โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 3,163 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,815 ตร.ม. ซ่อมสร้างถนน โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 877 ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร | 8,010,000 3,700,000 | - - | - - | - - | - - | ถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑38. 139. | ฝังท่อระบายน้ำท่านาย สุวิทย์ หมู่ที่ 8 โครงการบุกเบิกถนนสายไสสงบ-ป่าพร้าว หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - 1,960,000 | - - | 10,000 - | - - | - - | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ถนนลูกรัง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
| รวม 139 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

๑.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. | โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว | เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 105 ต้น ระยะทางยาว 3,150 เมตร | 6,500,000 | - | - | - | - | โคมไฟฟ้า | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| รวม 1 โครงการ |  |  |  | 6,500,000 | - | - | - | - |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน | เพื่อพัฒนาความรู้ให้ประชาชนด้านการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุนตำบลตลิ่งชัน | เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนในตำบลตลิ่งชัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนตำบลตลิ่งชัน | ๕๐,๐๐๐ 50,000 | 5๐,๐๐๐ 50,000 | 50,๐๐๐ 50,000 | 50,๐๐๐ 50,000 | 50,๐๐๐ 50,000 | จำนวน ผู้เข้ารับการ อบรบ จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม | การผลิตทุเรียนในตำบลตลิ่งชันได้มาตรฐานตามระบบ GAP เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนตำบลตลิ่งชัน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการเลี้ยงโคขุน | สำนักปลัด สำนักปลัด |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล | 12,๐๐๐,๐๐๐ 72,๐๐๐ | ๑2,5๐๐,๐๐๐ 72,๐๐๐ | ๑3,๐๐๐,๐๐๐ 72,๐๐๐ | 13,5๐๐,๐๐๐ 72,๐๐๐ | 14,๐๐๐,๐๐๐ 72,๐๐๐ | จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุในตำบลได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่คนพิการในตำบล | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบล | ๓,5๐๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | 4,5๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,5๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | คนพิการในตำบลได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| รวม | ๓ โครงการ |  |  | 15,572,000 | 16,572,000 | 17,572,000 | 18,572,000 | 19,572,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ | ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ช่วยเหลือ บรรเทาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ในตำบล | 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ | ลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ผู้ประสบ สาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. ๔. | ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำบล | เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในตำบล จำนวน ๕๐ คน ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญๆ ต่าง ๆในตำบลดังนี้ -สามแยกปลักปลา, สามแยกป้าจัด,สามแยกนาท้อน,สี่แยกเขาดิน,สี่แยกปากเจาและหน้าวัดสวนจันทร์ | ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 | ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐0๐ ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวนจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด | สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจับกุมผู้กระทำผิด | สำนักปลัด |

แบบ ผ ๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๕. 6. | โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ โครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อให้เด็กนักเรียน/ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดในรถยนต์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน ๔ ศูนย์ และ โรงเรียนใน เขตตำบลตลิ่งชันจำนวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน ๔ ศูนย์ และ โรงเรียนใน เขตตำบลตลิ่งชันจำนวน 5 แห่ง | 60,000 5,000 | 60,000 5,000 | 60,000 5,000 | ๖๐,๐๐๐ 5,000 | ๖๐,๐๐๐ 5,000 | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก ลดการสูญเสีย การเสียชีวิตจากเหตุการณ์เด็กติดในรถยนต์ | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 7. 8. | โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และการรับมือภัยพิบัติ | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายวิทยุคมนาคมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัย ต่าง ๆ | จัดฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัด อบต.ตลิ่งชัน ข้าราชการ เยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ | - - | 20,000 20,000 | 20,000 20,000 | 2๐,๐๐๐ 20,000 | 2๐,๐๐๐ 20,000 | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม | ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
|  | รวม 8 โครงการ |  |  | 665,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรี ในรูปแบบต่าง ๆตามอำนาจหน้าที่ | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มสตรี และสตรี ในเขตตำบลตลิ่งชัน | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มสตรีและสตรี ในตำบลตลิ่งชันได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้าน ต่าง ๆ | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 3. 4. | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้พิการ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆตามอำนาจหน้าที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้พิการ ในรูปแบบต่าง ๆตามอำนาจหน้าที่ | ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลตลิ่งชัน ผู้พิการ ในเขตตำบลตลิ่งชัน | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุ ในตำบลตลิ่งชันได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านต่าง ๆ ผู้พิการในตำบลตลิ่งชันได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านต่าง ๆ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
|  | รวม 4 โครงการ |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕68 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน จัดการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี | - ๕๐๐,๐๐๐ | 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ | 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ | 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ | 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ | หมู่บ้านที่ได้รับอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีอุปกรณ์ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. ๔. | โครงการลานกีฬาประจำหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆ | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย | จัดหาสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้เยาวชน ประชาชนในตำบล จัดตั้งกลุ่ม ชมรม ศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน ตำบล | - - | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | จำนวนลานกีฬาที่เพิ่มขึ้น จำนวน กลุ่ม ชมรม ศูนย์กีฬา | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุง ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ และในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย | ปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย | 300,000 | - | - | - | - | ลานกีฬา | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  | 800,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. . | สนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอท่าศาลา | เพื่ออำนวยการและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯตามอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| รวม | รวม ๑ โครงการ |  |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) |  | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕69 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑. ๒. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชำรุดทรุดโทรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน ๔ ศูนย์ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสื่อการเรียนการสอน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุง |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียน การสอน วัสดุและครุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |  |
| ๓. ๔. | อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล ตลิ่งชัน | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.๑-ป.๖ มีภาวะโภชนาการ ที่ดี | จัดจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน ๔ ศูนย์ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน ๕ โรง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,4๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,4๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐. ๑,4๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,4๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,4๐๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารกลางวัน จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารเสริม(นม) |  | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.๑- ป.๖ มีภาวะโภชนาการ ที่ดี | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ตลิ่งชัน จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่ดี เพื่อให้เด็กได้แสดงความ สามารถและ กล้าแสดงออก ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ตลิ่งชัน จำนวน ๔ ศูนย์ จัดกิจกรรมในวัน ต่าง ๆ เช่น วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ งานบัณฑิตน้อย ฯลฯ | 40๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารเสริม(นม) จำนวนกิจกรรมที่จัด | เด็กเล็ก มีภาวะโภชนาการ ที่ดี เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕69 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๗. 8. | อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. พัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล -ตลิ่งชัน ทั้ง ๕ โรง นำเด็กจาก ศพด.ของ อบต.ตลิ่งชันจำนวน 4 ศูนย์ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | ๒,๖๐๐,๐๐๐ 180,000 | ๒,๗๐๐,๐๐๐ 180,000 | ๒,๘๐๐,๐๐๐. 180,000 | ๒,๘๐,๐๐๐. 180,000 | ๒,๘๐๐,๐๐๐ 180,000 | จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารกลางวัน เด็กได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา | สำนักปลัด สำนักปลัด |
|  | รวม 8 โครงการ |  |  | 6,360,000 | 6,460,000 | 6,560,000 | 6,560,000 | 6,560,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น -เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในนักเรียนและโรงเรียน -ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง | จัดงานประเพณีทางศาสนาและประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาจัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด | 1๐๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน หันมาเล่นกีฬามากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. . | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม | เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม | 9,๐๐๐ | 9,0๐๐ | 9,๐๐๐ | 9,๐๐๐ | 9,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๔. | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกจิกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัด กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดกจิกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | 9,000 | 9,0๐๐ | 9,0๐๐ | 9,0๐๐ | 9,0๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | การจัดกจิกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๕. . | สนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๖. | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม | เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม | 10,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคมดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๗. | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน | 10,000 | 10,000 | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายนดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๘. | สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | -เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๙. | สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | -เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช -เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอันสื่อถึงความเป็นมรดกโลก | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 10. | สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | เพื่อให้ข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | 9,000.- | 9,000.- | 9,000.- | 9,๐๐๐.- | 9,๐๐๐.- | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอท่าศาลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑1. | สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา | -เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย -เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาในอำเภอ ท่าศาลาให้ได้มาตรฐานดีขึ้น | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอท่าศาลา | 20,000.- | 20,000.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน | -นักเรียน นักศึกษา เยาวชน สนใจเล่นกีฬามากขึ้น -กิจกรรมกีฬาของอำเภอ ท่าศาลาเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด และจะพัฒนาให้มีมาตรฐานดียิ่ง ๆ ขึ้นไป | สำนักปลัด |
| รวม | ๑1 โครงการ |  |  | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. | รณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคต่าง ๆ | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่ 3. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน | ๑๐๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อต่างๆ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและมีพฤติกรรมที่สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๒. | โครงการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 1.เพื่อจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาขนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | ให้บริการประชาชนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | ๕0๐,๐๐๐ | ๕๐0,๐๐๐ | ๕0๐๐๐๐ | ๕0๐,๐๐๐ | ๕0๐,๐๐๐ | ร้อยละความประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุจากหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาลสามารถลดการสูญเสียชีวิตหรือลดการเกิดความพิการ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. | สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ ๑-๙) หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านละ ๓ โครงการ | เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ ๓ โครงการ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ๓ โครงการ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ | หมู่บ้านมีงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ ๓ โครงการ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) |  |  |  |
| ๔. . | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 1. เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน 3. เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลตลิ่งชัน | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านสุนัขและแมว ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมดในพื้นที่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 1.สุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.จำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันลดลง 3.ลดอัตราการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชน | 1. ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ 2. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารกองบุญขยะ | ประชาชนสามารถคัดแยกจัดการขยะและบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่สามารถคัดแยกจัดการขยะและบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง | 1. ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 2.ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะและปัญหาของประชาชน | สำนักปลัด |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 910,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | ติดตั้ง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมูที่ ๑-๙ อบต.พบประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร | ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบล ๙ หมู่บ้าน | - 150,000 | ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนหอกระจายข่าวที่ได้รับการ ติดตั้งซ่อมแซม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการบริหารและข้อมูลข่าวสารของ อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๓. ๔. | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล | ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จำนวน ๙ หมู่บ้าน จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านไม่น้อยกว่า ๙ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐0 ๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการ จำนวนครั้งที่จัด | ประชาชนได้รับรับความสะดวกในการชำระภาษี ต่าง ๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงกับความจริง | กองคลัง สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๕. ๖. | ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ของ อบต. ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของพนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อรับทราบถึงความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนในตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล | ๒๕,๐๐๐.- ๓5๐,๐๐๐.- | ๒๕,๐๐๐.- ๓5๐,๐๐๐.- | ๒๕,๐๐๐.- ๓5๐,๐๐๐.- | ๒๕,๐๐๐.- ๓5๐,๐๐๐.- | ๒๕,๐๐๐.- ๓5๐,๐๐๐.- | ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม | ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่สามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของ อบต..ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๗. ๘. | ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต. | เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต. โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ของ อบต. อบต.มีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องและเป็นธรรม | สำนักปลัด กองคลัง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๙. . | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดฉกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และ กรณีอื่นๆ) | 1๐๐,๐๐๐.- | 1๐๐,๐๐๐.- | 5๐๐,๐๐๐.- | 1๐๐,๐๐๐.- | 1๐๐,๐๐๐.- | การจัดการเลือกตั้งของ อบต. | อบต.สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรณีต่าง ๆ ได้ตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 10. . | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุก ดีเซล) กองคลัง | เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)ให้กับกองคลัง | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | - | 854,000 | - | - | - | รถยนต์ส่วนกลาง | กองคลังมีรถยนต์สำหรับใช้ในการไปติดต่อราชการ | กองคลัง |
|  | รวม 10 โครงการ |  |  | 975,000 | 1,979,000 | 1,525,000 | 1,125,000 | 1,125,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๗.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๗.๑ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. | อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | - ปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆในตำบล - ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่ าง ๆ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | -จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น -แหล่งสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น | -มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น -ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ -สามารถขยายพันธ์ปลาชนิดต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้มากขึ้น | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ โครงการ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๗.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. ๒. | รณรงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาธารณะต่าง ๆ ในตำบล ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทียวในตำบล | เพื่อสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ ในตำบล ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม | ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสาธารณะสายต่าง ๆ ภายในตำบลให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว การกิจกรรม ต่าง ๆ | - ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ถนนที่ได้รับการปรับปรุง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น | ถนนสาธารณะสายต่าง ๆ ภายในตำบลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตำบลมากขึ้นและเดินทางมาท่องเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม ๒ โครงการ |  |  |  | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |  |  |