ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7

- เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนฯ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

- มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง

- ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง

- เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป

- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | กองช่าง |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานงบกลาง ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผด.๐๑

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๗.๑ แผนงานการเกษตร ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒. | ก่อสร้างถนน คสล.สายป่ายาง หมู่ที่ 1 บุกเบิกถนนสายบ่อลึก-อบต. หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด 1.บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 550 เมตรตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 489,500 165,000 | ม.๑ ม.1 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓. | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 | 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร | 489,500 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | บุกเบิกถนนสายเลียบคูปลักเปลี้ย(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 768 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 283,000 | ม. 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | บุกเบิกถนนสายประทีป-นายส้วง หมู่ที่ 3 | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 515 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 276,500 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | บุกเบิกถนน สายน้ำยาว-ถนน อบจ. หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินกรวดท้ายรางไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 122,500 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายจันนา- น้ำยาว หมู่ที่ 3 | 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 230 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 489,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ-นายประเวศ หมู่ที่ 4 | 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 489,500 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจี้ยม- นุกูล หมู่ที่ 4 | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 660 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 113,500 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 400,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11. | บุกเบิกถนนสายครูคม-นาเพรง หมู่ที่ 5 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 705 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 443,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12. | บุกเบิกถนนสายป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ หมู่ที่ 5 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 13 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 136,500 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13. | บุกเบิกถนนสายเลียบคลองคูขุด-ท่องข่า หมู่ที่ 5 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 247 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 16 ท่อนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อ | 188,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  | จำนวน 4 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14.. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-ศาลาตีนเป็ด หมู่ที่ 6 | 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 489,500 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15. | บุกเบิกถนนสายนายมนตรี- ครูคม หมู่ที่ 6 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ใช้ท่อจำนวน 32 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 244,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16. | บุกเบิกถนนสายตรึกตรอง- ยายริ่น หมู่ที่ 7 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 994 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ใช้ท่อจำนวน 22 ท่อน | 494,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  | และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 15 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17. | บุกเบิกถนนสายนุกูล-คลองคูพม่า หมู่ที่ 7 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18. | บุกเบิกถนนสายสะพาน อบจ.-นายสุ หมู่ที่ 7 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน | 352,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  | และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19. | บุกเบิกถนนสายนายจรูญ-ถนน อบจ. หมู่ที่ 8 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,372 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดO 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ใช้ท่อจำนวน 42 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 786,500 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20. | บุกเบิกถนนสายสุวรรณ - คลองหวด หมู่ที่ 8 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 266 เมตร หนา 0.15 ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 100,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21. | วางท่อระบายน้ำถนนหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 | 1. ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 27 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 161,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 22. | ก่อสร้างถนน คสล.สายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 9 | 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 499,500 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 23. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายพรชัย-แยกบ้าน ครูฉู หมู่ที่ 9 | 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 489,500 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24. | บุกเบิกถนนสายผู้ใหญ่จรัส-พรุโอน หมู่ที่ 9 | 1. บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 620 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1จุด ใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 236,500 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 25. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 1-9 | ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ท่อระบายน้ำ ที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล | 1,000,000.- | ม.1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 25 โครงการ |  | 9,046,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ การสร้างเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

๑. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. 2. | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP | จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 4๐,๐๐๐ 40,000 | ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒. ๓. | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา สาธารณภัย ต่าง ๆ ในตำบล ตั้งจุดตรวจ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ | ม.1-9 หน้า อบต.ตลิ่งชัน สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. 5 | วัคซีนเด็กจมน้ำ ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 6๐,๐๐๐ 5,000 | สถานที่ที่เหมาะสม ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) | ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 10๐,๐๐๐ | สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 6 โครงการ |  | 385,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล | 72,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล | 13,324,800 4,766,400 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 18,163,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| ๑. ๒. | โครงการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖7 สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติดประจำปี 2567 | 45๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน | สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2567 | 2๐,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 560,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. 2. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ | 3๐,๐๐๐ 30,000 | - อบต. ตลิ่งชัน | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3. 4. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ | 3๐,๐๐๐ 30,000 | อบต. ตลิ่งชัน อบต. ตลิ่งชัน | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 4 โครงการ |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒ | โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม | 18๐,๐๐๐ 646,800 | ตามความเหมาะสม โรงเรียน วัดจันทาราม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา | 673,200 946,000 932,800 | โรงเรียนบ้าน หน้าเขาวัด โรงเรียน วัดปลักปลา โรงเรียน บ้านปากเจา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 6. 7. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 437,400 352,800 | โรงเรียนบ้าน หนองหว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. 9. 10. | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 317,520 308,700 443,205 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน สวนจันทร์ปากเจา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. บ้านหนองหว้า จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหน้าเขาวัด | 158,200 287,100 413,960 298,800 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียน วัด จันทาราม โรงเรียนบ้านปากเจา โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๕. ๑๖. ๑๗. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 419,900 93,800 63,400 | โรงเรียน วัดปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๘. ๑๙. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หน้าเขาวัด | 130,900 80,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20. 2๑. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 116,178 60,690 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 22. 23. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 83,232 69,360 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24. 25. 26. 27. | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่อง แบบนักเรียน ให้แก่เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลักปลา จัดซื้อเครื่อง แบบนักเรียน ให้แก่เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนจันทร์ จัดซื้อเครื่อง แบบนักเรียน ให้แก่เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากเจา จัดซื้อเครื่อง แบบนักเรียน ให้แก่เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าเขาวัด | 15,600 11,375 21,775 13,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 28. 29. 30. 31. | โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 9,600 7,000 13,400 8,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32. 33. 34. 35. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้ออุปกรณ์เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 13,920 10,150 19,430 11,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 36. 37. 38. 39. | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 21,024 15,330 29,346 17,520 | ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 40. 41. | โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย | จัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขอ อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ | 1๐,๐๐๐ 50,000 | ศพด.ในสังกัด อบต.สระแก้ว สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 41 โครงการ |  | 7,812,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๒. แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒. | โครงการจัดงานวันประเพณี ต่าง ๆ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ 2567 | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 | 1๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐ | ตามสถานที่ ที่เหมาะสม - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 | 2,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖7 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖7 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๕. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๖. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 | ๕,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 2,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 | 10,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 7,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 9 โครงการ |  | 151,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ | 50,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 100,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3. 4. | โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน | จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2567 | 500,๐๐๐ 50,000 | หมู่ที่ ๑-๙ ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 5 โครงการ |  | 880,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๒. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 20๐,๐๐๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

6.1 กลยุทธ์การจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒. | โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร | ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ | 2๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 10,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา | กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. 7. | โครงการ จัดการเลือกตั้ง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. | 5๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2567 | ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2567 | 250,000 | ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.และดูงานตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 8 โครงการ |  | 638,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

7.1 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ | จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |