ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

| ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูสู่การค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค |  |  |  |  |
| ค. Sustainable Devolopment Goals:SDGs เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค |  |  |  |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อลึก-คลองกลาย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | - | 486,000 | 486,000 | 378,000 | ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

ผ 02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 2. 3. | ก่อสร้างถนน คสล.สายลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเลียบคูปลักเปลี้ย(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 768 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 567,000 1,332,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

ผ 02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 4. 5. | ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคูปลักเปลี้ย (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำยาว-ถนน อบจ. หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 1,308,000 528,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 6. 7. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนายประทีป-นายส้วง หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชำนาญ-นายสมพงศ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 573,000 4,398,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 8. 9. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจี้ยม-นุกูล หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายครูคม-นาเพรง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 66๐ เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 1,008,000 1,143,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 10. 11. | ก่อสร้างถนน คสล. สายป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล. สายสวนจันทร์ (ครูคม)-นาเพรง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 414,000 486,000 | - 1,848,000 | ถนน คสล ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 12. 13. | ก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง คูขุด-ท่องข่า หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองแห้ง(บริเวณบ้านป้าเมียด-เขาดิน) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 486,000 | 486,000 486,000 | 225,000 486,000 | - 1,992,000 | ถนน คสล ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 14. 15. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะพานสูง-ห้วยยูง (ตอน 2) หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายมนตรี-ครูคม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 228,000 318,000 | ถนน คสล ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 16. 17. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี-บ้านนายวิโชค หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ใหญ่โมย-นายเจ้ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 1,947,000 1,533,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 18. 19. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเกลื่อน-เขาซอ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาซอ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - 486,000 | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 4,788,000 1,242,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 20. 21. | ก่อสร้างถนน คสล.สายตรึกตรอง- ยายริ่น หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาย นุกูล-คลองคูพม่า หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 994 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 384,000 | 2,010,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 22. 23. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน อบจ.-นายสุ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสุวรรณ-คลองหวด หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 312,000 | 528,000 - | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 24. 25. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนายจรูญ-ถนน อบจ. หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ใหญ่จรัส-พรุโอน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,372 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 3,144,000 888,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 26. 27. | ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุโอน-นายประดี หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยจันทร์-พรุโอน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร | - - | - - | 486,000 486,000 | 486,000 486,000 | 1,128,000 3,348,000 | ถนน คสล. ถนน คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 28. 29. | ก่อสร้างถนน คสล.สายโกแต้ว-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 9 บุกเบิกถนนสายเลียบคูคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 515 เมตร | - - | 486,000 200,000 | 345,000 - | - - | - - | ถนน คสล. ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 30. 31. | บุกเบิกถนนเลียบคูคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บุกเบิกถนนสายนายวิมล-สวนครูสุชาดา หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 525 เมตร | - - | 300,000 200,000 | - - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 32. 33. | บุกเบิกถนนสายปลักเปลี้ย-สวนตาว่อง หมู่ที่ 2 บุกเบิกถนนสายนางถนอม-นายชบ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 725 เมตร | - - | 200,000 350,000 | - - | - - | - - | ถนนลูกรัง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 34. 35. | บุกเบิกถนนสายนายไพฑูรย์-นายธีระพงศ์ หมู่ที่ 3 บุกเบิกถนนสายทวดพุ่ม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 365 เมตร | - - | - 130,000.- | 490,000 - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 36. 37. | บุกเบิกถนนสายสะพานครูณี-นายจา หมู่ที่ 3 บุกเบิกถนนสายโกกั้ง-ถนน ทช. หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 965 เมตร | - - | 200,000 - | - - | - 500,000 | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 38. 39. | บุกเบิกถนนสายป้าพร้อย-ต่อเขตตำบลกลาย หมู่ที่ 5 บุกเบิกถนนสายเขาดิน-ทุ่งข่า(ตอน 2) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร | - - | 300,000 200,000 | - - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 40. 41. | บุกเบิกถนนสายทุ่งคลอง หมู่ที่ 5 บุกเบิกถนนสายทุ่งข่า-นมโปร๊ะ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 635 เมตร | - - | - 300,000 | 269,000 - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 42. 43. | บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมจิตร-นายอมร หมู่ที่ 6 บุกเบิกถนนสายนายสายชล-นายจรูญ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 745 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | - - | 300,000 100,000 | - - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 44. 45. | บุกเบิกถนนสายบ้านนายพ้าง-โคกพร้าว หมู่ที่ 7 บุกเบิกถนนสายสมเชื้อ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร บุกเบิกถนนหินท้ายรางผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 725 เมตร | - - | 400,000 400,000 | - - | - - | - - | ถนนหินท้ายราง ถนนหินท้ายราง | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 46. 47. | ซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนสายสะพานสูง(จุดท่อระบายน้ำคลองสะพานสูง) หมู่ที่ 6 ซ่อมสร้างคอสะพานยายแฉล้ม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ซ่อมสร้างปรับระดับความลาดชันของถนนใหม่ สร้างถนน คสล.ตัดระดับใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 30 เมตร และขุดวางท่อ คสล. O 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน | - - | 500,000 - | - 500,000 | - - | - - | จำนวนประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จำนวนประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 48. 49. | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านปากเจา หมู่ที่ 8 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร 1.ซ่อมสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป แบบช่องทางเดียวขนาด 1- 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร 2.ซ่อมสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร | - - | 500,000 450,000 | - - | - - | - - | จำนวนประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จำนวนประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 50. 51. | ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายนางเขียว-นาเพรง(สวนนายถนิจ ฝอยทอง) หมู่ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายสามแยกต้นปราง-นายนุกูล หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ | ก่อสร้างสะพาน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร | - - | 500,000 500,000 | - - | - - | - - | สะพาน คสล. รางระบายน้ำ คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 52. 53. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายตลาดเสาร์-นาหวด หมู่ที่ 4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายสามแยกต้นไทร-นายนุกูล หมู่ที่ 4 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 150 เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบ 2 ช่องทาง ขนาด 2-1.50 x 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร | - - | - - | 300,000 400,000 | - - | - - | รางระบายน้ำ คสล. ท่อลอดเหลี่ยม คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 54. 55. | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบถนน อบจ.-คลองคูขุด หมู่ที่ 5 ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านนายเสิน-สะพานสูง หมู่ที่ 6 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.40 x 1.00 เมตร รวมใช้ท่อ จำนวน 455 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 50 บ่อ ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร รวมใช้ท่อ จำนวน 13 ท่อน | - - | - 120,000 | 500,000 - | - - | - - | ท่อระบายน้ำ คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 56. 57. | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายสะพานสูง-ครูโกษา(ข้างศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.80 x 1.00 เมตร รวมใช้ท่อ จำนวน 15 ท่อน ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตร รวมใช้ท่อ จำนวน 17 ท่อน | - - | - 70,000 | 70,000 - | - - | - - | ท่อระบายน้ำ คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 58. 59. | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายนายสมบูรณ์-นาท้อน(สวนน้องแอน) หมู่ที่ 7 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนสายชะเมา-นาเพรง หมู่ที่ 2 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร รวมใช้ท่อ จำนวน 16 ท่อน ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดวางท่อเมน PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 715 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 9 จุด | - - | 160,000 120,000 | - - | - - | - - | ท่อระบายน้ำ คสล. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 60. 61. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (สายนาท้อน-โคกพร้าว) หมู่ที่ 7 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (สายสี่แยกนาท้อน-บ้านนายเกลื่อน) หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 780 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 10 จุด ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 600 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 12 จุด | - - | 130,000 100,000 | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 62. 63. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนสายต้นสอม หมู่ที่ 8 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนสายนายวิชิต-ศาลาฤาษี หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 370 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 6 จุด ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 170 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 2 จุด | - - | 60,000 40,000 | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 64. 65. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา 2 นิ้ว ยาว 965 เมตร ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ | - - | - - | - 400,000 | 1,000,000 - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 66. 67. | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอุปโภคบริโภค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ | - - | - - | 400,000 400,000 | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 68. 69. | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอุปโภคบริโภค เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จำนวน 3 บ่อ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา 2 นิ้ว ยาว 600 เมตร | - - | - - | 400,000 - | - 1,000,000 | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 70. 71. | ขุดลอกคูน้ำสาธารณะ นายายชี หมู่ที่ 4 ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขุดลอกคูระบายน้ำปากคูกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ท่าศาลาเพื่อขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน | - - | 350,000 300,000 | - - | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ไร่ สวน ของเกษตรกร ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 72. 73. | ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ท่าศาลาเพื่อขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ท่าศาลาเพื่อขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน | - - | - - | 300,000 300,000 | - - | - - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 74. 75 | ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่ายริมคลองคูพม่า(คลองชาลี) หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเกษม-คลองหวด หมู่ที่ 8 | เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากน้ำท่วมไหลหลากริมคลองคูพม่า(คลองชาลี) เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างผนัง slope ป้องกันตลิ่งแบบลวดตาข่ายแมทเทรส กว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | - - | - - | 150,000 500,000 | - - | - - | กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส ถนน คสล. | ตลิ่งริมคลองคูพม่า(คลองชาลี) จะไม่เสียหายจากน้ำท่วมไหลหลากในฤดูฝน ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง กองช่าง |
|  | รวม 75โครงการ |  |  | - | 8,938,000 | 18,846,000 | 15,013,000 | 3,617,700 |  |  |  |

| ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผ.๐๒ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง |  |  |  |  |
| ค. Sustainable Devolopment Goals:SDGs เป้าหมายที่ 8: อาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี |  |  |  |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |

๒.๑ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 | เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล | ก่อสร้างอาคาร คสล. กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร | - | - | 500,๐๐๐ | - | - | จำนวน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ | เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีอาคารที่สามารถใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม | สำนักปลัด |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  | - | - | 500,000 | - | - |  |  |  |

| ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต |  |  |  |  |
| ค. Sustainable Devolopment Goals:SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ |  |  |  |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มเข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑. 2. | ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน(บ้านเขาซอ) หมู่ที่ 7 ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน(บ้านปากเจา) หมู่ที่ 8 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกาย | ก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง | - - | - - | 500,000 500,000 | - | - - |  |  | สำนักปลัด สนักปลัด |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  | - | - | 1,000,000 | - | - |  |  |  |