แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน ๒๕๖7) |  |  |  |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |
| 1. |  | ก่อสร้างถนนสายป่ายาง หมู่ที่ 1 |  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  | 489,500 |  |  | ม.ค.-ก.ย. 2567 |  |  |  |  |  | √ |  | 489,000 |  |
| 2. |  | บุกเบิกถนนสายบ่อลึกคลองกลาย หมู่ที่ 1 |  | บุกเบิกถนนกว้าง 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  |  | 165,000 |  |  | ม.ค.-ก.ย. 2567 |  |  |  |  |  | √ |  | 132,928.77 |  |
| 3. |  | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  | 250,000 |  |  | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 489,000 |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 กันยายน ๒๕๖7) |  |  |  |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 4. | บุกเบิกถนนสายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 |  |  |  | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 768 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  |  | 283,000 |  |  | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  | √ |  | 334,000 |
| 5. | บุกเบิกถนนสายประทีป-นายส้วง หมู่ที่ 3 |  |  |  | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 515 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  |  | 276,500 |  |  | ก.พ.-เม.ย.67 |  |  |  |  |  | √ |  | 276,000 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  |  |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 6. | บุกเบิกถนนสายน้ำยาว-ถนน อบจ. หมู่ที่ 3 |  |  |  | บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  |  | 122,500 |  |  | ต.ค.-ธ.ค.66 |  |  |  |  |  | √ |  | 112,000 |
| 7. | วางท่อระบายน้ำ คลส.ถนนสายจันนา-น้ำยาว หมู่ที่ 3 |  |  |  | วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 230 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด |  |  | 489,000 |  |  | ต.ค.-ธ.ค.66 |  | √ |  |  |  |  |  | ยกเลิกโครงการ |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำนาจ-นายประเวศ หมู่ที่ 4 |  |  |  | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  | 489,500 |  |  | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  | √ |  | 489,000 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  |  |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 9. | บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจี้ยม-นุกูล หมู่ที่ 4 |  |  |  | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 660 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.60x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด |  |  | 113,500 |  |  | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  | √ |  | 113,000 |
| 10. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 |  |  |  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบประปานครหลวง(ของเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด |  |  | 400,000 |  |  | ต.ค.-ธ.ค.66 |  |  |  |  |  | √ |  | 399,500 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 11. | บุกเบิกถนนสายครูคม-นาเพรง หมู่ที่ 5 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 705 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 443,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 442,000 |
| 12. | บุกเบิกถนนสายป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ หมู่ที่ 5 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 13 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 136,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 136,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 13. | บุกเบิกกถนนสายเลียบคลองคูขุด-ท่องข่า หมู่ที่ 5 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 247 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 4 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 188,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 187,000 |
| 14. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-ศาลาตีนเป็ด หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 489,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 489,000 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |  |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 15. | บุกเบิกถนนสายนายมนตรี-ครูคม หมู่ที่ 6 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 430 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 0.80x1.00 จำนวน 3 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 32 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 244,000 | มี.ค.-พ.ค.67 |  |  | √ | 243,500 |  |
| 16. | บุกเบิกถนนสายตรึกตรอง-ยายริ่น หมู่ที่ 7 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 994 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 22 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 15 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 494,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 493,500 |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |  |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 17. | บุกเบิกถนนสายนุกูล-คลองคูพม่า หมู่ที่ 7 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร | 108,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 108,000 |  |
| 18. | บุกเบิกถนนสายสะพาน อบจ.-นายสุ หมู่ที่ 7 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 14 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 352,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 351,500 |  |
| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 19. | บุกเบิกถนนสายนายจรูญ-ถนน อบจ. หมู่ที่ 8 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,372 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 3 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 42 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 786,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 658,000 |
| 20. | บุกเบิกถนนสายสุวรรณ-คลองหวด หมู่ที่ 8 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 226 เมตร | 100,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 99,500 |
| 21. | วางท่อระบายน้ำถนนหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 7 | ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ จำนวน 27 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 161,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 |  |  | √ | 160,500 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 22. | ก่อสร้างถนน คสล. สายรักจันทร์-สามแยกต้นไทร หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 499,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 499,000 |
| 23. | ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายพรชัย-แยกบ้านครูฉู หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 489,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 489,000 |
| 24. | บุกเบิกถนนสายผู้ใหญ่จรัส-พรุโอน หมู่ที่ 9 | 1.บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 620 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00x1.00 จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 236,500 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 236,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 25. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 1-9 | ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้า สาธารณะ ระบบระบบประปาท่อระบายน้ำที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล | 1,000,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 495,500 |
| 26. | อบรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน | จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 40,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 27. | อบรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลภายใต้ระบบ GAP | จัดโครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 40,000 | ม.ค.-มี.ค.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 28. | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รณณรงค์ป้องกัน ช่วยเหลือ ระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล | 100,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 53,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 29. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 20,000 | ธ.ค.66, เม.ย.67 |  |  | √ | 3,900 |
| 30. | ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล | 100,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 32. | วัคซีนเด็กจมน้ำ | จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 60,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 59,300 |
| 33. | ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | จัดโครงการเด็กติดในรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 5,000 | ก.พ.-เม.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 34. | ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย(OTOS) | ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย(OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 100,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 35. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล | 72,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 36,000 |
| 36. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล | 4,766,400 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 2,863,400 |
| 37. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล | 13,324,800 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 11,988,800 |
| 38. | แข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน | จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2567 | 450,000 |  |  |  | √ | 440,640 |
| 39. | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 | 90,000 |  |  |  | √ | 90,000 |
| 40. | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน | สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2567 | 20,000 |  |  |  | √ | 20,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 41.. | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ | 30,000 |  | √ |  |  | 0.00 |
| 42. | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ | 30,000 |  | √ |  |  | 0.00 |
| 43. | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ | จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ | 30,000 |  | √ |  |  | 0.00 |
| 44. | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ | 30,000 |  | √ |  |  | 0.00 |
| 45. | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2567 | 180,000 |  |  |  | √ | 198,330 |
| 46. | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม | 646,800 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 586,300 |
| 47. | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | 673,200 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 605,000 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 48. | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา | 946,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 881,100 |
| 49. | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา | 932,800 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 891,000 |
| 50. | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 437,400, | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 406,350 |
| 51. | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 352,800 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 52. | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา | 317,520 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 53. | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 308,700 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |
| 54. | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 443,205 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |  |
| 55. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหว้า | 158,200 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |  |
| 56. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดจันทาราม | 287,100 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |  |
| 57. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านปากเจา | 413,960 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |  |
| 58. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด | 298,800 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 59. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดปลักปลา |  | 419,900 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  | √ |  |
| 60. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา |  | 93,800 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  | √ |  |
| 61. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ |  | 63,400 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  | √ |  |
| 62. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา |  | 130,900 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  | √ |  |
| 63. | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด |  | 80,100 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  | √ |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) |  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 64. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |  | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา |  | 116,178 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 65. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |  | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ |  | 60,690 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 66. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |  | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา |  | 83,232 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 67. | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |  | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด |  | 69,360 |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 68. | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา | 15,600 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 69. | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 11,375 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 70. | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 21,775 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 71. | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 13,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 72. | จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา | 9,600 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 73. | จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 7,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 74. | จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 13,400 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 75. | จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 8,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 76. | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา | 13,920 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 77. | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 10,150 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 78. | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 19,430 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 79. | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 11,600 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 80. | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา | 21,024 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 81. | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 15,330 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 82. | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา | 29,346 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 83. | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 17,520 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ |  |
| 84. | พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | จัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 10,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 9,975 |
| 85. | อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย | จัดโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567 | 50,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 49,500 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 86. | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น | 100,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 169,004 |
| 87. | สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 5,000 | ก.ย.67 |  |  | √ | 5,000 |
| 88. | สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2567 | 2,000 | ต.ค.66 | √ |  |  | 0.00 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 89. | สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2567 | 10,000 | ก.ค.67 |  |  | √ | 8,950 |
| 90. | สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 | 10,000 | ส.ค.67 |  |  | √ | 7,146 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 91. | สนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 5,000 | ก.พ.67 |  |  | √ | 5,000 |
| 92. | สนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 | 2,000 | ต.ค.66 | √ |  |  | 0.00 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 93. | จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 | 10,000 | มิ.ย.67 |  |  | √ | 5,540 |
| 94. | จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 | 7,000 | ธ.ค.66 |  |  | √ | 5,290 |
| 95. | ป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | 50,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 96. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 100,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 71,550 |
| 97. | บริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน | จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 500,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 455,400 |
| 98. | อบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน | จัดโครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2567 | 50,000 | ก.ค.-ก.ย.67 |  |  | √ | 313,275 |
| 99. | สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000 | ก.ค.-ก.ย.67 |  |  | √ | 160,000 |
| 100. | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชันเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 200,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 |  |  | √ | 200,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 101. | อบต.พบประชาชน | ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ | 20,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 102. | ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของอบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ | 120,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 60,000 |
| 103. | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล | 10,000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 7,032 |
| 104. | จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 7,650 |
| 105. | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | สนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 18,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 |  |  | √ | 18,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. ๒๕๖7) |  |  | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 106. | จัดการเลือกตั้ง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด | 50,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 107. | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต. | 150,000 | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  |  | √ | 99,000 |
| 108. | ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูและพนักงานจ้าง อบต. ประจำปี 2567 | ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูและพนักงานจ้าง อบต. ประจำปี 2567 | 250,000 | ธ.ค.66-ก.พ.67 |  |  | √ | 378,405 |
| 109. | อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 50,000 | พ.ค.-ก.ค.67 | √ |  |  | 0.00 |
| 110. | ส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานทึ่ต่าง ๆ | 100,000 | ก.พ.-มี.ค.67 | √ |  |  | 0.00 |