
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
รอบเดือนเมษายน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************
       1.วิสัยทัศน์ (VISION)
“ โครงสร้างพื้นฐานดี คนมีการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน”

[bookmark: _GoBack]       2.พันธกิจ (MISSION)
(1) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่		
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	
(3) .ให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ			
(4) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร		
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของตำบล		
(6) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
(9) ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
(11) พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
      3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	     1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
	     1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	     2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
	(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	     3.1 แนวทางการพัฒนา การสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์
	     3.2 แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ
	     3.3 แนวทางการพัฒนา การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม
	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	     4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้
	     4.2 แนวทางการพัฒนา การบำรุงศาสนา และวัฒนธรรม
	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	     5.1 แนวทางการพัฒนา การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
	(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	     6.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร
	     6.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการประชาชน
	(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	     7.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	     7.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

        4. การวางแผน
            อบต.ตลิ่งชัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
            อบต.ตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
	ยุทธศาสตร์
	2560
	2561
	2562

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	55
	43,233,080.00
	95
	82,177,428.00
	37
	30,428,376.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	100,000.00
	3
	630,000.00
	2
	130,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	7
	7,725,000.00
	10
	8,075,000.00
	8
	8,025,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	8
	8,973,000.00
	7
	8,673,000.00
	7
	8,673,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	4
	787,500.00
	5
	817,500.00
	5
	817,500.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	6
	747,000.00
	8
	997,000.00
	8
	997,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	150,000.00
	3
	180,000.00
	3
	180,000.00

	รวม
	83
	61,715,580.00
	131
	101,549,928.00
	70
	49,250,876.00



   



     5. การจัดทำงบประมาณ
           ผู้บริหารอบต.ตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 36,205,137 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	37
	16,382,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	50,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	6
	11,722,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	6
	6,630,637.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	4
	797,500.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	6
	473,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	150,000.00

	รวม
	62
	36,205,137.00


  6. การใช้จ่ายงบประมาณ
            อบต.ตลิ่งชัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ จำนวนเงิน 19,832,366 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 10,187,689 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	4,966,000
	4
	2,021,500.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	2
	11,024,864.00
	2
	5,507,664.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	5
	3,251,158.20
	4
	2,428,181.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	2
	576,000.00
	2
	216,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	1
	12,832.00
	1
	12,832.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	1,512.00
	1
	1,512.00

	รวม
	20
	19,832,366.20
	14
	10,187,689.00


2




รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
อบต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	55.0
	43.23
	37.0
	16.38
	18.0
	8.82
	4.0
	2.02
	3.0
	1.49

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1.0
	0.10
	1.0
	0.05
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	7.0
	7.72
	6.0
	11.72
	2.0
	11.02
	2.0
	5.51
	1.0
	0.00

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	8.0
	8.97
	6.0
	6.63
	5.0
	3.25
	4.0
	2.43
	4.0
	2.43

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	4.0
	0.79
	4.0
	0.80
	2.0
	0.58
	2.0
	0.22
	1.0
	0.18

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	6.0
	0.75
	6.0
	0.47
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01
	1.0
	0.01

	7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2.0
	0.15
	2.0
	0.15
	1.0
	0.00
	1.0
	0.00
	1.0
	0.00




	     7. ผลการดำเนินงาน
         อบต.ตลิ่งชัน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
    1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-สะพานสูง หมู่ที่ 6
        งบประมาณ 498,000.-บาท
    2. ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน หมู่ที่ 9
        งบประมาณ 498,000.-บาท
    3. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด หมู่ที่ 9
       งบประมาณ 498,000.-บาท
    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล
        งบประมาณ 2,864.-บาท
    5. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งบประมาณ 457,300.-บาท
    6. อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
        งบประมาณ 1,844,000.-บาท
    7. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งบประมาณ 115,381.-บาท
    8. สนับสนุนงบประมาณการจัดเทศกาลงานเดือนสิบและงานรัฐพิธีของอำเภอ
       งบประมาณ 11,500.-บาท
    9. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน
       งบประมาณ 180,000.-บาท
    10. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
         งบประมาณ 12,832.-บาท
    11. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
         งบประมาณ 1,512.-บาท

	



