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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา – นาเพรง  หมู่ที่  2
-------------------------------------------------------
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะเมา – นาเพรง   หมู่ที่ 2   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2556   และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยนคร  โดยนายชัยสิทธิ์  เฉลิมไทย    เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  15/2556  ลงวันที่  18  กันยายน  2556  เป็นเงิน  600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน) และปรับลดปริมาณงาน เป็นเงิน  7,505.85 บาท   โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  17  ธันวาคม  2556  นั้น

      บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2556  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2556  เวลา  13.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป 

      จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2556



                            (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)



                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำยาว – ไสสงบ  หมู่ที่  3
-------------------------------------------------------
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำยาว – ไสสงบ   หมู่ที่ 3   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2556   และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยนคร  โดยนายชัยสิทธิ์  เฉลิมไทย    เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  16/2556  ลงวันที่  18  กันยายน  2556  เป็นเงิน  595,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  17  ธันวาคม  2556  นั้น

      บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2556  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2556  เวลา  14.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป 

      จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2556



                            (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)



                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์  หมู่ที่  7
-------------------------------------------------------
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์   หมู่ที่ 7   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2556   และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยนคร  โดยนายชัยสิทธิ์  เฉลิมไทย    เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  20/2556  ลงวันที่  18  กันยายน  2556  เป็นเงิน  605,000 บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)   โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  17  ธันวาคม  2556  นั้น

      บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2556  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2556  เวลา  13.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป 

      จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2556



                            (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)



                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา  หมู่ที่  8
-------------------------------------------------------
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดปากเจา  หมู่ที่ 8   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2556   และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยนคร  โดยนายชัยสิทธิ์  เฉลิมไทย    เป็นผู้รับจ้างดังกล่าว  เพราะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  21/2556  ลงวันที่  18  กันยายน  2556  เป็นเงิน  595,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  17  ธันวาคม  2556  นั้น

      บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2556  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2556  เวลา  14.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป 

      จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2556



                            (นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)



                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
