ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนฯ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

- มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง

- ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง

- เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป

- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๓๖ | ๔๓.๙๐ | ๑๙๘๖๖,๔๒๘ | ๕๑.๖๐ | กองช่าง |
| รวม | ๓๖ | ๔๓.๙๐ | ๑๙๘๖๖,๔๒๘ | ๕๑.๖๐ |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๑.๒๒ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ | ๑.๒๒ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานงบกลาง ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ ๓ ๓ ๑ | ๑.๒๒ ๓.๖๖ ๓.๖๖ ๑.๒๒ | ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๑๖,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๖ ๒๘.๖๑ ๑.๔๓ ๐.๑๓ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๘ | ๙.๗๖ | ๑๑,๗๑๖,๐๐๐ | ๓๐.๔๓ |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๔.๑ แผนงานการศึกษา ๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๙ ๗ | ๒๓.๑๗ ๘.๕๔ | ๕,๘๗๖,๘๓๖.๔๐ ๒๓๓,๕๐๐ | ๑๕๒๗ ๐.๖๑ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๒๖ | ๓๑.๗๑ | ๖,๑๑๐,๓๓๖.๔๐ | ๑๕.๘๘ |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานงบกลาง | ๒ ๒ | ๒.๔๔ ๒.๔๔ | ๑๖๗,๕๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ | ๐.๔๓ ๐.๖๐ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๔ | ๔.๘๘ | ๓๙๗,๕๐๐ | ๑.๐๓ |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๕ | ๖.๐๙ | ๒๐๘,๐๐๐ | ๐.๕๔ | สำนักปลัด |
| รวม | ๕ | ๖.๐๙ | ๒๐๘,๐๐๐ | ๐.๕๔ |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๗.๑ แผนงานการเกษตร ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑ ๑ | ๑.๒๒ ๑.๒๒ | ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ ๐.๒๖ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๒ | ๒.๔๔ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๓๙ |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒ | ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเขียว-นาเพรง ก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม-เจ็ดหลุม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๔๓๖,๔๐๐ ๔๙๙,๖๐๐ | ม.๑ ม.๑ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ใสไหเทียม ก่อสร้างถนน คสล.สาย ชะเมา- นาเพรง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๙๕๐,๔๔๐ | ม.๒ ม.๒ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. ๖. | ก่อสร้างถนน คสล.สาย จันนา-น้ำยาว ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-นายขำ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๘,๕๐๐ | ม.๒ ม.๓ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. ๘. | ก่อสร้างถนน คสล.สาย กำโหม-นายสุมล ก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม-ปลักเปลี้ย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๙,๖๐๐ ๔๙๙,๖๐๐ | ม.๓ ม.๒,๓ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. ๑๐. | ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดเสาร์-นาหวด ก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกต้นปราง-บ้านนายนุกูล | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๔๙๘,๕๐๐ | ม.๔ ม.๔ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. ๑๒. | ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายขุ้ย-บ้านนายเชย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเชย-นาหวด | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๙,๖๐๐ ๙๓๙,๘๑๖ | ม.๔ ม.๔ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓. ๑๔. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแท่น-บ้านนายสมมุ่ง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๑,๐๒๖,๐๐๐ | ม.๔ . ม.๕ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. ๑๖. | ก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสิน-สะพานสูง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๔๙๘,๕๐๐ | ม.๕ ม.๖ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๗. ๑๘. | ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสะพานสูง ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสูง-บ้านนายสถิน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๙๓๙,๘๑๖ | ม.๖ ม.๖ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙. ๒๐. | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดปากเจา | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๙๓๙,๘๐๖ ๙๑๓,๑๔๐ | ม.๗ ม.๘ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑. ๒๒. | ก่อสร้างถนน คสล.สายพะยอม-ห้วยด้วน ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด-สะพานบ้านนายขิน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๔๑,๖๐๐ ๒๖๒,๐๐๐ | ม.๘ ม.๙ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๓. ๒๔. | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-ถ้ำดิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๘,๕๐๐ ๔๙๘,๕๐๐ | ม.๙ ม.๙ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔. ๒๕. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานรักจันทร์-ถ้ำดิน ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๖๕,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ | ม.๙ ม.๙ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๖. ๒๗. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนมโปร๊ะ-หน้าถ้ำ บุกเบิกก่อสร้างถนน สายสะพานสูง-ห้วยยูง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด บุกเบิกก่อสร้างถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๖,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ | ม.๙ ม.๖ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘. ๒๙. | บุกเบิกก่อสร้างถนน สายเขาดิน-พลุโอน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | บุกเบิกก่อสร้างถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาต่าง ๆ | ๓๒๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ม.๙ ม.๑-๙ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๐. ๓๑. ๓๒. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตระบบประปา ขยายเขตระบบประปา | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า(บ้านสวนใหญ่) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนจันทร์(บ้านทุ่งคลอง) | ๓๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ | ม.๔ ม.๔,๘ ม.๕ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๓. ๓๔. ๓๕. | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตระบบประปา ขยายเขตระบบประปา | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาวัด(บ้านคลองตีน) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท้อน ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำหลอด(บ้านหน้าถ้ำ) | ๒๓๒,๐๐๐ ๒๐๓,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ | ม.๖ ม.๗ ม.๙ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๖. | ติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะในตำบล | ขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมถนนสายต่าง ๆ ทั้งตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ | ม.๑-๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร | ฝึกอบรมอาชีพ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับประชาชน การส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา สาธารณภัย ต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบล ตลิ่งชัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๗ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน | ๔๒,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน ๑,๐๙๙ ราย จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการจำนวน ๒๓๓ ราย | ๘,๘๑๔,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ ๓. | โครงการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๐ โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดปลักปลา โรงเรียน วัดปลักปลา | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ | ๕๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒ ๓. | โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | ๑๘๐,๐๐๐ ๖๕๒,๐๐๐ ๔๐๔,๐๐๐ | โรงเรียน วัดจันทาราม โรงเรียน วัดจันทาราม โรงเรียนบ้าน หน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. ๕. ๖. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า | ๖๔๔,๐๐๐ ๗๙๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ | โรงเรียน วัดปลักปลา โรงเรียน บ้านปากเจา โรงเรียน บ้านหนองหว้า | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. ๘. ๙. ๑๐. | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | ๓๑๘,๕๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ๔๑๖,๕๐๐ ๒๘๙,๑๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน สวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. บ้านหนองหว้า จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหน้าเขาวัด | ๕๕,๕๖๙.๘๐ ๓๑๒,๓๔๐.๖๐ ๓๘๑,๓๒๓.๘๐ ๑๙๓,๕๓๖.๒๐ | โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียน วัดจันทาราม โรงเรียนบ้านปากเจา โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. ๑๖. ๑๗. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | ๓๐๘,๕๐๘.๒๐ ๑๒๔,๕๕๓ ๑๑๔,๙๗๒ | โรงเรียน วัดปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘. ๑๙. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด | ๑๖๒,๘๗๗ ๑๑๓,๐๕๕.๘๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๒ แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการจัดงานวันประเพณี ต่าง ๆ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) งานวันลอยกระทง การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๐ | ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ตามสถานที่ ที่เหมาะสม - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ ท่าศาลา | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ ปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๑,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ ท่าศาลา | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราชประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๖,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ ท่าศาลา | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๖,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๕,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๕,๕๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) | สนับสนุนงบประมาณศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 ศูนย์ | ๖๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | ๑๘๐,๐๐๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | ๕๐,๐๐๐ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการ อบต.ประชาชน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร | ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | ๓๐,๐๐๐ 10,000 ๑๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ 1-9 สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๗.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดหาพันธุ์พืช กล้าไม้ พันธุ์สัตว์เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ | 100,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |